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Раздел 1. Общие положения

1.1. Основные положения

1.1.1. Департамент образования Кировской области (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с Законом Кировской области от 04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства» (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.05.2010 № 48/124), постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2010 № 56/288 «О мерах по реализации Закона Кировской области «Об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства», Порядком заключения и исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве в сфере образования, утвержденным Постановлением Правительства Кировской области от 18.10.2011 №123/583, проводит открытый по составу участников конкурс (далее Конкурс) по определению частного партнера для выполнения работ по строительству муниципального объекта образования:

«Строительство детского сада на 145 мест с котельной в пгт Верхошижемье»  (далее - Объект) путем заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в форме договора подряда для выполнения работ по строительству.

Начальная (максимальная) цена соглашения по Объекту составляет 112139,1 (сто двенадцать миллионов сто тридцать девять тысяч сто) рублей, в том числе: сметная стоимость строительства объекта 97512,22 (девяносто семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести двадцать) рублей и 15 % от сметной стоимости строительства объекта 14626,88 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят ) рублей. 
1.1.2. Финансовое участие Кировской области в проекте государственно-частного партнёрства - предоставления субсидий областного бюджета бюджету Вехошижемского муниципального района Кировской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, возникающих в рамках исполнения соглашения о партнёрстве.

1.1.3. Конкурсная документация может быть получена Участниками посредством предоставления на их электронные носители по адресу: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, каб. № 247, ведущий специалист-эксперт Колмогоров Юрий Андреевич, 64-41-78.

1.1.4. Проектная документация является неотъемлемой частью конкурсной документации. По письменному обращению потенциального участника конкурса, представленному по адресу: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, каб. № 247, ведущий специалист-эксперт Колмогоров Юрий Андреевич, 64-41-78, в течение 1 дня с момента получения обращения представляется на электронном носителе. 

1.1.5. Участник несёт издержки (расходы и возможные убытки), связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в Конкурсе. 

1.1.6. Конкурсная документация согласовывается с департаментом экономического развития Кировской области.

1.1.7. Победитель Конкурса заключает с Уполномоченным органом и администрацией муниципального образования Кировской области, на территории которого находится Объект, соглашение о государственно – частном партнерстве в форме договора подряда для выполнения работ по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с протоколом оценки конкурсных предложений.
1.1.8. Конкурсные заявки с ценой выше начальной (максимальной) отклоняются и не допускаются до участия в конкурсе.

1.1.9. В случае, если по результатам проведения конкурса по определению частного партнера по строительству (реконструкции) Объекта, стоимость работ будет предложена ниже чем начальная максимальная, то соглашение о государственно – частном партнерстве должно быть заключено по цене, предложенной участником, признанным победителем конкурса. 

1.1.10. Срок выполнения работ по строительству Объектов – до 1 сентября 2014 г.

1.1.11. Срок действия соглашения - до 01 июля 2015 г.

1.2. Порядок формирования цены соглашения.

1.2.1. Начальная максимальная цена формируется исходя из сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта (согласно разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу) и удорожания в размере 15 % от сметной стоимости строительства объекта. 
1.2.2. В стоимость строительства (реконструкции) Объекта включаются все виды работ, указанные в проектно-сметной документации, все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, оплата строительного контроля( в случае если данные затраты учтены в смете на строительство Объекта).

1.2.3. Стоимость строительства Объекта соглашения о государственно-частном партнерстве может быть изменена в ходе исполнения соглашения только в сторону уменьшения при заключении соответствующего дополнительного соглашения между департаментом образования Кировской области, администрацией муниципального образования и частным партнером.

1.2.4. Оплата расходов частного партнера по строительству (реконструкции) Объекта соглашения производится в безналичной форме.

1.2.5. Оплата расходов частного партнера производится в два этапа после ввода объекта в эксплуатацию: 1 этап – сентябрь-декабрь 2014 года в размере не более 60 млн. рублей, 2 этап – до 01 июля 2015 года оставшаяся часть невыплаченной стоимости заключенного по результатам проведения конкурса соглашения.  

1.3. Разъяснения положений конкурсной документации

1.3.1. Для разъяснений положений конкурсной документации Участники вправе обращаться с запросами в письменной форме в адрес Уполномоченного органа: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, каб. № 247, тел. 64-49-08, 38-18-65.
1.3.2. Уполномоченный орган письменно (в электронном виде или факсом) отвечает на официальные запросы Участников в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их поступления, если они получены не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

2. Требования к квалификации, к профессиональным и деловым качествам Участников.

При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам:

1) при необходимости наличия допуска саморегулируемых организации на выполнение работ, предусмотренных проектной документацией, – наличие таковых допусков;

2) не проведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (справка заверенная печатью и подписью руководителя Участника или лица имеющего соответствующие полномочия);

3) не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе (справка заверенная печатью и подписью руководителя Участника или лица имеющего соответствующие полномочия);

4) предоставить справку налогового органа об отсутствии у Участника просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подано конкурсное предложение.

В случае наличия просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подано конкурсное предложение – предоставить платежные документы, подтверждающие погашение задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на день подачи конкурсного предложения.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике (справка заверенная печатью и подписью руководителя Участника или лица имеющего соответствующие полномочия)
6) решение об одобрении или совершении крупной сделки

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия формируется уполномоченным органом в соответствии с «Основными условиями соглашения и порядком заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере образования», утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 18.10.2011 №123/523 «Об участии Кировской области в государственно-частном партнерстве в сфере образования».

3.2. Комиссия правомочна принимать решения о допуске к участию в конкурсе, определении победителя конкурса в случае, если на заседании комиссии присутствует не менее 50% членов комиссии.
4. Проведение конкурсных процедур

4.1.Извещение о проведении конкурса

4.1.1. Извещение о проведении конкурса подлежит опубликованию Уполномоченным органом в газете «Вести. Киров» и на официальном информационном сайте Правительства Кировской области не менее чем за тридцать дней до его проведения. 

Извещение должно содержать:

-сведения о времени, месте и форме конкурса (всех его этапов: вскрытия конвертов с заявками, рассмотрении заявок , оценке и сопоставлении заявок); 

-требования к участникам конкурса, предмет конкурса и порядке его проведения, в том числе об оформлении заявки на участие в конкурсе участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс, а также сведения о начальной максимальной цене;

-срок выполнения работ по строительству (реконструкции) Объекта;
-срок, предоставляемый для заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в форме договора подряда для выполнения работ по строительству (реконструкции) Объекта.
4.2. Отказ от проведения конкурса

4.2.1. Уполномоченный орган, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за десять дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.2.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в газете «Вести. Киров» и на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

4.2.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом вскрываются конверты с поступившими заявками. Участники подавшие заявки уведомляются Уполномоченным органом об отказе в проведении конкурса в письменной форме в течение двух дней со дня принятия указанного выше решения. 
4.3. Подача заявки на участие в конкурсе

4.3.1 Заявка на участие в конкурсе подается в отношении Объекта, указанного в п.1.1.1конкурсной документации.
4.3.2. Заявка должна содержать следующие сведения: стоимость предлагаемого к заключению соглашения, информацию о сроке выполнения работ, сведения о сроке предоставляемых гарантий качества на Объекте Соглашения.(минимальный срок гарантии указан в пункте 5.3.10 проекта Соглашения по строительству Объекта)
4.3.2. Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. Указывать наименование участника на конверте не допускается.

4.3.3 . Документы, являющиеся обязательными для приложения в составе заявки.

Конкурсная заявка должна быть подписана лицом, имеющим соответствующие полномочия. 

В составе заявки должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель).

Копия Устава Участника, заверенная подписью руководителя (лица, имеющего соответствующие полномочия подтвержденные документально) и печатью.

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты окончания подачи заявок на участие конкурсе.

Копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации с расшифровкой видов работ, на которые имеется допуск, если таковой требуется для выполнения работ, предусмотренных проектной документацией. Кроме того, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации должно содержать допуск к строительству объектов сметной стоимостью не менее 60 тыс. рублей.
Иные документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, указанным в п. 2. настоящей конкурсной документации.

Все листы указанных выше документов должны быть прошиты, скреплены печатью участника и подписаны уполномоченным лицом участника. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

4.4. Подача заявок на участие в конкурсе
4.4.1. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, указанный в извещении о проведении конкурса.

4.4.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в п. 1.1.3. настоящей документации.
4.4.3. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируется ответственным лицом Уполномоченного органа.
4.4.4. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, ответственным лицом уполномоченного органа, зарегистрировавшем заявку, выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.
4.4.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие конкурсе в отношении каждого объекта, указанного в п.1.1.1.
4.4.6. Заявки на участие в конкурсе поданные с опозданием вскрываются и в тот же день возвращаются участнику, подавшему такую заявку. Сведения о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе фиксируются ответственным лицом Уполномоченного органа в документе, который хранится вместе с остальными документами по проведенному конкурсу.
4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
4.5.2. Наименование участника конкурса, конверт которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Соглашения, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
4.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.
4.5.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

4.6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
4.6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.
4.6.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками участников конкурса.

4.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе;

-об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.6.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе:

- в случае непредоставления участником документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документов недостоверных сведений об участнике или о работах, услугах оказываемых им;

-в случае несоответствия требованиям, указанным в п.2 настоящей конкурсной документации

4.6.5. В случае ели на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника, конкурс признается несостоявшимся.

4.6.6. Если на участие в конкурсе подана одна заявка, и она соответствует требованиям конкурсной документации, соглашение о государственно-частном партнёрстве заключается с Участником, подавшим единственную заявку. 

4.6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и в течение дня следующего за днем подписания такого протокола размещается Уполномоченным органом на официальном информационном сайте Правительства Кировской области.
4.7 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
4.7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок допущенных на участие в конкурсе. 

4.7.2. Срок оценки конкурсных предложений не может превышать 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.7.3. Определение лучших условий исполнения соглашения осуществляется по совокупной оценке следующих критериев: 

1. Цена соглашения.

2. Срок выполнения работ.

3. Гарантийный срок работ.

Победителем конкурса является Участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие условия по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в следующем порядке:

Таблица 1

	Критерий оценки конкурсных предложений
	Содержание критериев

оценки конкурсных предложений
	Значения критериев оценки конкурсных предложений

	1. Цена соглашения
	 Rai
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Rai  - бал, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию 

Amax – начальная (максимальная) цена соглашения, установленная в конкурсной документации

Аi – предложение i-го участника конкурса по цене соглашения
	Бал полученный по результатам применяемой формулы

	2. Срок выполнения работ
	- В случае если срок выполнения работ совпадает с требованием конкурсной документации: до 01.09.2013 г.

-В случае если срок выполнения работ снижен относительно требований конкурсной документации: до 30 дней.

-В случае если срок выполнения работ снижен относительно требований конкурсной документации: 30 и более дней.
	5 баллов

7 баллов

10 баллов

	3. Гарантийный срок работ
	Срок гарантии соответствует указанному в конкурсной документации.

Срок гарантии превышает указанный в конкурсной документации не менее года.
	5 баллов

10 баллов


4.7.4. Для определения победителя конкурса комиссия производит расчет итогового балла. Итоговый балл конкурсного предложения Участника определяется суммированием бальных оценок. Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производится в соответствии с итоговым баллом. Первый номер присуждается конкурсному предложению, набравшему максимальный итоговый балл. Дальнейшие места присваиваются по мере убывания итоговых баллов.

4.7.5.В случае равенства баллов набранных участниками конкурса победителем признается участник предложивший больший гарантийный срок на выполненные работы. В случае равенства предложенных гарантийных сроков, при равенстве баллов, победителем признается участник, заявка на участие в конкурсе которого зарегистрирована раньше.
4.7.6. В день проведения конкурса секретарем конкурсной комиссии оформляется протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в ее заседании.

4.7.7. Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе подлежит размещению  на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.
4.7.8.. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в открытом конкурсе уполномоченный орган готовит в трех экземплярах проект соглашения о партнерстве с включением в него условий, предложенных победителем конкурса, и направляет их уполномоченному органу местного самоуправления. 

4.7.9. Администрации муниципальных образований Кировской области в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта соглашения о партнерстве организует подписание проекта соглашения о партнерстве руководителем уполномоченного органа местного самоуправления и частным партнером – победителем конкурса и в трех экземплярах направляет его в Уполномоченный орган.
4.7.10. Проект соглашения о партнерстве от имени частного партнера-победителя конкурса подписывает ответственное лицо организации – частного партнера или индивидуальный предприниматель - частный партнер. 

4.7.11. Руководитель Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня поступления проекта соглашения о партнерстве, подписанного руководителем уполномоченного органа местного самоуправления –администрацией муниципального образования и частным партнером, подписывает проект соглашения о партнерстве в трех экземплярах и направляет по одному экземпляру данного соглашения муниципальному образованию, уполномоченному органу местного самоуправления и частному партнеру.

Третий экземпляр соглашения о партнерстве хранится у уполномоченного органа.

4.7.12. В случае отказа в сроки указанные в п.4.7.9 настоящей документации победителя от заключения соглашения Уполномоченный орган вправе принять решение о заключении соглашения с Участником, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

В случае отказа Участника, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное предложение, от заключения соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, конкурс признается несостоявшимся.

Проект 

Приложение № 

к конкурсной документации участникам конкурса 

СОГЛАШЕНИЕ

о государственно-частном партнерстве 

в форме договора подряда для выполнения работ по строительству детского сада на 145 мест с котельной в пгт Верхошижемье 
                                                                                                                                      Регистрационный №___________

г. Киров                                                                                                                                                                       2013 г. 

Департамент образования Кировской области, именуемое в дальнейшем «Департамент», в лице главы Департамента Чурина А.М., от имени Кировской области, на основании Положения о департаменте образования Кировской области, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 09.12.2008 № 155/490, муниципальное образование Верхошижемский муниципальный район, в лице главы администрации муниципального образования Тюлькина В.Л., действующего на основании Устава муниципального района, именуемое в дальнейшем Район с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Частный партнер», в лице_____________, действующий на основании_________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Законом Кировской области от 04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства» (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.05.2010 № 48/124), Порядком заключения и исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве в сфере образования, утвержденным Постановлением Правительства Кировской области от 18.10.2011 № 123/583, результатами конкурса (протокол оценки конкурсных предложений № _____от _____), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом соглашения является выполнение работ по строительству детского сада на 145 мест с котельнойв пгт Верхошижемье (далее - соглашение).

Понятия, применяемые в настоящем соглашении о государственно-частном партнерстве в форме договора подряда для выполнения работ по строительству детского сада на 145 мест с котельной в пгт Верхошижемье, означают следующее:

«Временные сооружения» - специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

«Операционный контроль» - контроль процесса во время выполнения или после завершения технологической операции.

«Приемочный контроль» - контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

«Приемка выполненных работ» - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и сопоставление их с требуемыми.

«Работы» - работы, подлежащие выполнению Частным партнёром в соответствии с условиями настоящего  соглашения, включают строительные, монтажные, пуско-наладочные и по устранению дефектов.

«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

«Ответственные конструкции» – отдельные виды работ (конструктивные элементы), некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации.

«Исполнительная производственно-техническая документация» - комплект документов Частного партнёра, отражающий весь процесс производства работ по ремонту объекта и содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включающие результаты испытаний и измерений, а также другие документы о качестве продукции.

«Результат деятельности Частного партнера» - законченный строительством и введенный в эксплуатацию объект соглашения.

«Начало производства работ» - в течение 30 дней с момента подписания настоящего соглашения.

1.2. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по выполнению работ по строительству детского сада на 145 мест с котельной в пгт Верхошижемье в соответствии с установленными требованиями проектной документации и нормативных документов, с их использованием на условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, в целях обеспечения их сохранности.


1.3. Частный партнёр принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству детского сада на 145 мест с котельной в пгт Верхошижемье, а Район берет на себя обязательства приобрести результат деятельности Частного партнера. 

1.4. Объектом соглашения является строительство детского сада на 145 мест с котельной в пгт Верхошижемье (далее – Объект соглашения). 

1.5. Объект соглашения после окончания строительства будет принадлежать муниципальному образованию Верхошижемский муниципальный район на праве собственности.

Доля муниципального образования Верхошижемский муниципальный район в праве собственности на объект соглашения будет составлять 100%.

1.6. Настоящее соглашение не предусматривает эксплуатацию частным партнёром Объекта соглашения.

1.7. Частный партнёр обязуется на свой риск и за счет своих средств выполнить все работы по Объекту соглашения в соответствии с проектной документацией.
1.8. Право собственности на Объект соглашения у Частного партнёра не возникает. 

1.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему  соглашению никакой третьей стороне без письменного согласия другой Стороны

1.10. Интересы Департамента по управлению соглашением представляет глава Департамента Чурин А.М., Района по управлению соглашением представляет  глава администрации Района Тюлькин В.Л.
Интересы Частного партнёра по управлению соглашением представляет ___________ .
2. Технико-экономические показатели и характеристики, которые необходимо достигнуть в результате выполнения работ Объекта соглашения.

2.1. Выполнение работ на Объекте соглашения производится в соответствии с проектной документацией.
2.2. Технико-экономические показатели и характеристики, которые необходимо достигнуть в результате выполнения работ Объекта соглашения определяются в соответствии с проектной документацией на строительство объекта соглашения. 

Мощность Объекта соглашения: 145 мест.

3. Стоимость соглашения и порядок расчётов.

3.1. Цена соглашения по Объекту  составляет 112139,1 (сто двенадцать миллионов сто тридцать девять тысяч сто) рублей, в том числе: сметная стоимость строительства объекта 97512,22 (девяносто семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести двадцать) рублей и 15 % от сметной стоимости строительства объекта 14626,88 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей. 
В стоимость выполненных работ входят: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная оплата рабочих, заработная оплата рабочих обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы Частного партнёра (согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35. 2004 г.), оплата строительного контроля (если данные затраты включены в сметную стоимость строительства), оплата авторского надзора (если данные затраты включены в сметную стоимость строительства).
3.2. Основанием приобретения результатов деятельности Частного партнёра является наличие формы 3-КС, счет-фактура, акт приёма-передачи выполненных работ по Соглашению (между Районом и Частным партнёром; 

для объектов строительства и реконструкции: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3. Расчеты с частным партнером осуществляются после ввода объекта в эксплуатацию. Муниципальному образованию предоставляется субсидия областного бюджета на софинансирование возникающих у муниципального образования Кировской области в рамках исполнения настоящего Соглашения обязательств, предоставляемой в соответствии с порядком, утвержденным Правительством области. 

Исполнение обязательств по данному соглашению осуществляется в размере не более 100925,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Кировской области и  в размере не более 11213,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Верхошижемский муниципальный район.
3.4. График расчетов по Соглашению в два этапа:

	Дата

(поэтапно)
	Условие оплаты
	Процент от выделяемых средств

	I этап

Сентябрь – декабрь 2014 г.
	Наличие формы 3-КС, счет-фактуры; акта приема-передачи выполненных работ по соглашению (между Районом и Частным партнёром), для объектов строительства и реконструкции: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
	Не более 60000 тыс. рублей,

 (не более 54000 тыс. рублей - средства бюджета Кировской области, не более 6000 тыс. рублей - средства бюджета Верхошижемского района)

	II этап

До 01.07.2015 г.
	
	По фактическим затратам,

но не более 52139,1 тыс. рублей (не более 46925,2 тыс. рублей - средства бюджета Кировской области, не более 5213,9 тыс. рублей -  средства бюджета Верхошижемского района)

	ИТОГО
	
	Не более 112139,1 тыс. рублей


3.5. Муниципальное образование Верхошижемский муниципальный район осуществляет расчеты по данному Соглашению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Частного партнёра, указанного в настоящем соглашении, по надлежащему выполнению всего комплекса работ по объекту соглашения, предусмотренных настоящим соглашением, при условии представления документов, указанных в п.3.4. (в столбце «Условия оплаты») в срок до 01.07.2015 г.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок начала работ не 30 дней с момента подписания настоящего Соглашения, срок окончания работ по строительству объекта соглашения: _____________ (не позднее 1 сентября 2014 г.)

4.2. Обязательства Частного партнёра считаются выполненными надлежащим образом после подписания сторонами акта о сдаче-приемке выполненных работ и представления акта ввода объекта соглашению в эксплуатацию.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Район обязуется:

5.1.1. Приобрести результат деятельности Частного партнёра по результатам приёмки выполненных работ по Объекту соглашения. 
5.1.2. Организовать осуществление строительного контроля за ходом работ по реконструкции объекта организацией (физическим лицом) имеющим соответствующий допуск с заключением соответствующего соглашения между «Частным партнером», муниципальным образованием Верхошижемским муниципальным районом и организацией  (физическим лицом) осуществляющим строительный контроль. 
5.2. Район вправе:

5.2.1. Назначить представителей имеющих право на производство любых измерений, испытаний, отборы образцов и взвешиваний для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных в соответствии с настоящим соглашением в любое время в пределах срока действия соглашения.

5.2.2. Представители, указанные в п.5.2.1. совместно с организацией (физическим лицом) осуществляющей строительный контроль имеют право отдавать Частному партнеру распоряжения:

а) о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не обеспечивающих нормативный уровень качества; 

б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при выполнении работ некачественных материалов. 
5.2.3. Район совместно с организацией (физическим лицом) осуществляющей строительный контроль вправе давать предписание о приостановлении работ до установленного ими срока в случаях, если:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого объекта, сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Частный партнёр, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему соглашению. 

5.2.4. Распоряжения (предписания) отдаются Районом, организацией (физическим лицом) осуществляющей строительный контроль в письменном виде на имя представителя Частного партнёра с указанием даты его подписания и срока исполнения и записываются в журнал производства работ.

Распоряжения и предписания являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Частного партнёра на протяжении всего срока действия настоящего соглашения. Копии распоряжений хранятся Районом в течение трех лет.

5.3.Частный партнёр обязуется:

5.3.1. В течение 30 дней с момента подписания настоящего Соглашения приступить к выполнению работ на объекте Соглашения. 

В срок до _____________ (не позднее 1 сентября 2014 г.) выполнить в соответствии с проектной документацией работы по строительству объекта соглашения.

5.3.2. Передать Району результаты работ на основании акта о сдаче-приемке выполненных работ и разрешения на эксплуатацию Объекта.

5.3.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в проектной документации.

5.3.4. Незамедлительно информировать Район об обнаруженной невозможности получить ожидаемый результат деятельности или о нецелесообразности продолжения работы;

5.3.5. Гарантировать Району передачу выполненного результата деятельности.

5.3.6. До начала работ иметь все необходимые лицензии, разрешения, допуски саморегулируемых организаций на осуществление деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по настоящему соглашению.

5.3.7. Организовать производственный контроль качества выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством в полном объеме, установленном нормативными документами.

5.3.8. Частный партнёр за 3 дня извещает Район, организацию (физическое лицо) осуществляющую строительный контроль о готовности к освидетельствованию скрытых работ телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением.

5.3.9. Во время проведения работ выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам выполнения работ на данном объекте.
5.3.10. Гарантийный срок устанавливается в соответствии со статьей 737 Гражданского кодекса для недвижимого имущества не менее пяти лет в разрезе конструктивных элементов согласно проектной документации.

Гарантийный срок начинается с даты выдачи разрешения на эксплуатацию для объектов строительства.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине Частного партнёра.

Частный партнёр несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного настоящим соглашением.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Районом или уполномоченными им лицами и Частного партнёра.

5.3.13. Привлечение субподрядчика производится Частным партнером по согласованию с Районом или уполномоченными им лицами.

Привлечение субподрядчика стороны оформляют договором субподряда, который является неотъемлемой частью настоящего соглашения после подписания уполномоченными представителями сторон.

Частный партнёр, при привлечении субподрядчика несет всю ответственность перед Районом за качество и сроки выполнения работ, произведенных субподрядчиком. 

В случае привлечения Частным партнёром субподрядчика Район или уполномоченные им лица не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчику.

5.3.11. Нести ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в области природопользования.

5.3.12. Во всех случаях, когда Частный партнёр считает распоряжение Района или уполномоченных им лиц, и иные их действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям настоящего соглашения, он обязан направить в пятидневный срок Району или уполномоченным им лиц требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или настоящего соглашения.

5.3.13. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Района или уполномоченными им лицами) немедленно уведомляет Район или уполномоченных им лиц. 

Частный партнёр также заблаговременно уведомляет Район или уполномоченных им лиц о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.3.14. Обеспечивает и содержит охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества и строящихся сооружений, возводимых для строительства объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

5.3.15. В соответствии с проектной документацией осуществить работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений.
5.3.16. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную в установленном порядке исполнительную документацию в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7.

5.3.17. Обеспечить в согласованные с Районом или уполномоченными им лицами сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с п. 7.3. и п. 7.4. 


В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Частный партнёр обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

5.3.18. Немедленно известить Район, организацию (физическое лицо) осуществляющую строительный контроль и до получения от них указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Района последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Частного партнёра обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договорной срок.

5.3.19. Обеспечить объект, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 

Заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов Частный партнер предоставляет Району, организации (физическому лицу) осуществляющей строительный контроль до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
5.3.20. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды, безопасности и качеству выполняемых работ.
5.3.21. Компенсировать Району все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Частным партнёром работ по настоящему соглашению или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность Района или уполномоченных им лиц.

5.3.22. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с проектной документацией, условиями настоящего соглашения.

5.3.23. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

5.3.24. За свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительно-монтажных работ, обеспечить все предусмотренные проектной документацией испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Учреждению до приемки им выполненных работ.

5.3.25. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта соглашения получить разрешение на выполнение работ.

6. Порядок приемки работ.

6.1. Район, организация (физическое лицо), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля обеспечивают ежемесячную оценку соответствия проектной документации объемов выполненных работ по акту (форма КС-2). 

Сроки представления актов приемки КС-2 с 26 по 28 число отчетного месяца.
За достоверность данных, содержащихся в актах, несет ответственность Частный партнер. 

6.2. Район, организация (физическое лицо), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

Частный партнёр обязан обеспечить представителя Района, организацию (физическое лицо), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ.

6.3. Частный партнёр за трое суток телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением вызывает представителя Района, организации (физическое лицо), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля для освидетельствования скрытых работ.

Если Район, организация (физическое лицо), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля не были информированы об освидетельствовании скрытых работ, информированы с опозданием, то по их требованию Частный партнёр обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Района, организации (физического лица), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля, а затем восстановить ее за свои денежные средства.

6.4.Частный партнёр должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной оценки. 

6.5. Частный партнёр обеспечивает оплату платежей за пользование природными ресурсами в соответствии с законодательством РФ. 

7. Порядок контроля за выполнением работ.

7.1. Контроль качества выполняемых работ по реконструкции объекта выполняется организацией (физическим лицом), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля. Любое отклонение от проектных решений при производстве работ, требует согласования с Районом и организацией (физическим лицом), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля до начала работ.

7.1.1. Любое отклонение от требований нормативных документов является дефектом.

7.1.2. Любое отклонение от требований проектной документации, без предварительного согласования с Районом и организацией (физическим лицом), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля, является дефектом.

7.2. Район, организация (физическое лицо), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля в течение всего срока действия настоящего соглашения контролируют выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, выполняемый Районом и организацией (физическим лицом), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля, не освобождает Частного партнёра от выполнения работ по производственному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Район и организация (физическое лицо), с которым заключено соглашение об осуществлении строительного контроля принимает решение отказать Частному партнёру в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

7.4. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ к Частному партнёру применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 9 «Имущественная ответственность».

При этом составляется заключение или соответствующий акт, с участием Частного партнёра, Района и организации (физическим лицом), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля, по которому Частный партнёр принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Районом.

В случае несогласия Частного партнёра подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, услуги которой обязан оплатить Частный партнёр.

7.5. Район и организация (физическое лицо), с которым заключено соглашение об осуществлении строительного контроля и Частный партнер при контроле качества выполняют промежуточную приемку выполненных конструктивных элементов и конструкций согласно порядку, установленному Постановлением правительства РФ от 21.06.2010 №468 « О порядке проведения строительного контроля».

7.6. Результат соответствия выполненных работ требованиям технических нормативов (ВСН, СНиП) оформляется двусторонним актом приёмки завершённых работ по строительству объекта соглашения. Указанные акты подписываются уполномоченными лицами Частного партнёра, Района и организацией (физическим лицом), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля. 
8. Распределение рисков между сторонами соглашения 

о государственно-частном партнерстве

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, используемого для исполнения настоящего соглашения, несет Частный партнёр. 

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до факта приемки результата деятельности несет Частный партнёр.

8.3. Риск неисполнения обязательств по настоящему соглашению (расходных обязательств областного и муниципального бюджета) со стороны Района несет Район.

9. Имущественная ответственность.

9.1. Район при нарушении обязательств Частным партнером, вправе взыскать с последнего неустойку:

за окончание выполнения работ по конкретному объекту после установленного настоящим соглашением срока по вине Частного партнера – в размере 0,01 % от стоимости работ предусмотренной по данному объекту перечнем объектов, за каждый день просрочки; 

9.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по соглашению виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему контракту непокрытые неустойками убытки.

9.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.4. В случае нарушения Частным партнером требований, предусмотренных нормативными документами. Учреждение приостанавливает выполнения работ в целом по конструктивному элементу до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Частного партнера.

Издержки, обусловленные приостановкой выполнения работ, несет Частный партнер.


9.5. В случае неисполнения абзаца 1 пункта 5.3.1. Район по согласованию с Департаментом вправе расторгнуть Соглашение, уведомив об этом Частного партнера в письменной форме, без исполнения своих финансовых обязательств в полном объёме.  

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства объектов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение 5 календарных дней с момента их наступления.

Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документами компетентных органов.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обстоятельств в силу непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 30 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего соглашения по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Расторжение и изменение соглашения.

11.1. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе департамента либо Района в случае угрозы получения отрицательного результата по строительству Объекта соглашения.

11.3. Внесение изменений в настоящее соглашение производятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

12. Прочие условия.

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего соглашения, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами РФ.

12.2. Стороны обязуются соблюдать обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента получения. В случае не урегулирования спора или в случае неполучения ответа в установленный срок, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

12.3. В случае совершения Частным партнёром действий, связанных с нарушением законодательства в области природопользования, приведших к привлечению Района к административной (или иной) ответственности, Частный партнёр уплачивает связанные с этими правонарушениями штрафные санкции из собственных средств.

12.4. Частный партнёр не имеет права продать или передать проектную документацию на объекты или отдельной их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Района.

12.5. Частный партнёр представляет Району, организации (физическому лицу), с которой заключено соглашение об осуществлении строительного контроля всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения соглашения (коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту).
12.6. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

12.7. Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

13. Срок действия соглашения, реквизиты и подписи сторон.

13.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 июля 2015 г.
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