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	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

	01.03.2023
	
	№
	18

	г. Киров 

	



Об утверждении Алгоритмов действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для получения разрешения на строительство и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Кировской области, плана-графика и плановых показателей получения разрешения на строительство и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)»:
1. Утвердить:
1.1. Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для получения разрешения на строительство согласно приложению № 1.
1.2. Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно приложению № 2.
1.3. План-график на 2023 год по внедрению и ведению на территории Кировской области Свода инвестиционных правил по направлениям «Получение разрешения на строительство» и «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению № 3.
1.4. Плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритмов действий инвестора «Получение разрешения на строительство» на 2023 год согласно приложению № 4.
1.5. Плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритмов действий инвестора «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 2023 год согласно приложению № 5.
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