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УТВЕРЖДЕН                                СОГЛАСОВАНО:
 распоряжением департамента      И.о. главы департамента  					И.о. министра
от          №    			        финансов Кировской области                                           экономического развития
											            Кировской области
					        ____________ (Н.В.Круковская)				_______________(С.С. Толстобров)

План на 2015 год по реализации Государственной программы Кировской области
 «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

	№
п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., 
должность)
	Срок
	Источники финансирования
	Финансирование на 2015 год, 
тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной 
программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реали-зации
	окончание реали-зации
	
	
	

	
	Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы
	глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области А.В. Запольских
	
	
	всего
	4094138,1
	



	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1165276,2
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2827884,6
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	51896,9
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	49080,40
	

	1
	Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области»
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	ежегодно
	ежегодно
	всего
	3636943,8
	Обеспечение развития дорожного хозяйства Кировской области

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1150809,5
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2443025,7
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	43108,6
	

	1.1

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, всего
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	ежегодно
	ежегодно
	Всего
	1212575,3
	Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	950597,6
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	261977,7
	

	1.1.1

	Автомобильная дорога Киров – Котлас-Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской области, 26,63  км
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	30.09.2011
	30.11.2018
	областной бюджет
	228231,2
	Обеспечение северных районов  области круглогодичной устойчивой транспортной связью с центром области, развитие лесоперерабатывающих производств и заготовки леса,  выход в Архангельскую, Вологодскую области

	1.1.1.1
	Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской области, 26,63  км
	
	21.10.2013
	30.11.2018
	областной бюджет
	228231,2
	Строительство участка Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас - Архангельск

	1.1.2

	Автомобильная дорога Уржум-Буйское-граница Республики Марий Эл,участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе, 9,819 км
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	30.01.2013
	31.12.2018
	областной бюджет
	2019,2
	Обеспечение круглогодичного устойчивого транспортного сообщения с республикой Марий Эл


	1.1.2.1
	Разработка проектной документации
	
	02.07.2013
	31.12.2015
	областной бюджет
	2019,2
	Изготовление проектной документации

	1.1.3

	Автомобильная дорога Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе,12,641 км.
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	24.08.2007
	31.12.2016
	Всего
	442654,8
	Обеспечение круглогодичным устойчивым  транспортным
сообщением с Республиками Удмуртия 


	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	441654,8
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1000,0
	

	1.1.3.1

	Выполнение работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок
	
	01.06.2015
	31.07.2015
	областной бюджет
	1000,0
	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок

	1.1.3.2
	Строительство автомобильной дороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе,12,641 км
	
	01.08.2015
	31.12.2016
	федеральный бюджет
	441654,8
	Начало строительства автомобильной дороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе

	1.1.4
	Путепровод с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове 1,58км/390 пог.м.
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, глава администрации муниципального образования «город Киров» А.В.Перескоков (по согласованию)

	01.09.2015
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	508942,8
	Обеспечение кратчайшего транспортного сообщения жилого микрорайона «Чистые Пруды» с южной и центральной частями г. Кирова

	1.1.4.1.
	Строительство путепровода с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове 1,58км/390 пог.м.
	
	01.09.2015
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	508942,8
	Начало строительства путепровода с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове 

	1.1.5.
	Мост через реку Ломик на 101+948км автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезьском районе, 50,2 пог.м.
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	16.10.2009
	31.10.2015
	областной  бюджет
	1861,7
	Обеспечение прямого транспортного сообщения Кильмезьского района с областным центром

	1.1.5.1.
	Реконструкция моста через реку Ломик на 101+948км автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезьском районе
	
	26.03.2013
	31.10.2015
	областной бюджет
	1861,7
	Завершение работ по реконструкции моста через реку Ломик на 101+948км автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезьском районе

	1.1.6
	Светофорные объекты на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кировской области
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2014
	31.12.2016
	областной бюджет
	160,0
	Обеспечение регулируемого движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области

	1.1.6.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	160,0
	Получение  положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство автодороги

	1.1.7
	Объекты наружного освещения на
 автомобильной дороге Киров-Слободской - Белая Холуница-Омутнинск - Афанасьево - граница
 Пермского края
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2014
	31.12.2016
	областной
бюджет
	250,0
	Обеспечение безопасности движения
в ночное время суток на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая
 Холуница - Омутнинск - Афанасьево – граница Пермского края, в т.ч. 
на пешеходных переходах

	1.1.7.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	250,0
	Получение  положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство автодороги

	1.1.8
	Объекты наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области.
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2014
	31.12.2016
	областной
бюджет
	250,0
	Обеспечение безопасности движения               в ночное время суток на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Кировской области, в т.ч на пешеходных переходах

	1.1.8.1
	Получение положительного заключения
государственной экспертизы
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной
бюджет
	250,0
	Получение  положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство автодороги

	1.1.9.
	Объект наружного освещения на  автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк- Зуевка – Фаленки – Демаки -граница Республики Удмуртия в Кирово-Чепецком районе
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.06.2015
	31.12.2015
	областной
бюджет
	220,0
	Обеспечение безопасности движения в ночное время суток на  автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк- Зуевка – Фаленки – Демаки -граница Республики Удмуртия в Кирово-Чепецком районе

	1.1.9.1
	Разработка проектной документации
	
	01.06.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	220,0

	Разработка проектной документации

	1.1.10
	Проектно-изыскательские работы
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор     КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	31.12.2015
	Областной бюджет
	27985,8
	Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

	1.1.10.1
	Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р.Вятка км 10+500 на автодороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе 
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	Областной бюджет
	8667,0
	Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта

	1.1.10.2
	Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности путепровода через ж/д пути км 11+500 на автодороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	Областной бюджет
	2000,12
	Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта

	1.1.10.3
	Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р. Вятка км 154+150 на автодороге Киров - Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	Областной бюджет
	6000,0
	Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта 

	1.1.10.4
	Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р. Вятка км 130+000 на автодороге Киров – Советск – Яранск в Советском районе
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	Областной бюджет
	6500,0
	Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта 

	1.1.10.5.
	Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р. Юг км 0+500 на автодороге Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском районе
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	Областной бюджет
	4818,68
	Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта

	1.2
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	31.12.2015 
	областной бюджет
	424059,9
	Реализация мероприятия позволит отремонтировать0,3 км автомобильных дорог в Зуевском районе и выполнить работы по безопасности дорожного движения в Фаленском районе, а также профинансировать 46,952 км отремонтированных дорог в 2014 году

	1.3
	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	31.12.2015 
	Всего
	1138137,2
	Реализация мероприятия позволит обеспечить качественный бесперебойный проезд по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения протяженностью 2974,645 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	937925,3
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	200211,9
	

	1.4
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
органы местного самоуправления (по согласованию)
	01.01.2015
	31.12.2015
	всего
	862171,2
	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности 

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	819062,6
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	43108,6
	

	2
	Отдельное мероприятие «Управление дорожным  хозяйством Кировской области»
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	47303,00
	Обеспечение деятельности в области содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального и межмуниципального значения

	2.1
	Финансовое обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Дорожный комитет Кировской области"  
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	47303,00
	Реализация мероприятия позволит обеспечить качественное и своевременное оформление документов, связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным выполнением дорожных работ; контроль по сохранности автодорог, полос  отвода, искусственных               сооружений и иных объектов дорожного сервиса, эффективное расходование бюджетных средств

	3
	Отдельное мероприятие «Обеспечение  транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	01.12.2015
	областной бюджет
	2014,2
	Обеспечение деятельности в области транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

	3.1
	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального  или межмуниципального значения
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	03.03.2015
	01.12.2015
	областной бюджет
	53,5
	Проведение оценки уязвимости 1 объекта транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях определения степени защищенности объекта транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры

	3.2
	Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев,
директор    КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов
	01.01.2015
	01.12.2015
	областной бюджет
	1960,7
	Разработка 120 планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с целью недопущения актов незаконного вмешательства

	4
	Отдельное мероприятие «Развитие воздушного транспорта Кировской области»
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	52060,00
	Обеспечение транспортной доступности пассажиров воздушным транспортом

	4.1
	Предоставление субсидий российским организациям воздушного транспорта в рамках пилотного проекта по организации региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе
 
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	27060,00
	Субсидирование авиакомпаний в рамках проекта по развитию межрегиональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе, в соответствии с которым 50% стоимости перелета оплачивает пассажир. Обеспечение транспортной доступности пассажиров воздушным транспортом

	4.2
	Предоставление субсидий организациям, осуществляющим 
организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) 
обслуживания воздушных судов  
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	25000,00
	Субсидия предоставляется ОАО "Аэропорт Победилово" на  возврат и обслуживание кредитов банков и займов, погашение кредиторской задолженности, операционную и инвестиционную деятельность.

	5
	Отдельное мероприятие «Развитие железнодорожного транспорта Кировской области»
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	82000,00
	Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения

	5.1
	Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов

	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина           
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной бюджет
	82000,00
	Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения

	6
	Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта Кировской области»
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	всего
	258459,70
	Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области автомобильным транспортом общего пользования

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	14466,70
	

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	186124,30
	

	
	
	
	
	
	местный
бюджет
	8788,3
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	49080,40
	

	6.1
	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение части недополученных доходов
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной
бюджет
	16000,00
	Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области автомобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Кировской области (34 социальных маршрута)

	6.2
	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, на специальных перевозках к местам захоронений, на возмещение  части недополученных доходов связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной
бюджет
	164000,00
	Оказание мер социальной поддержки в виде льготного проезда на городских и пригородных маршрутах для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области (23 категорий граждан, пользующихся правом льготного проезда)

	6.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части недополученных доходов в связи с предоставлением ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме такси) в пригородном и межмуниципальном сообщении в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.06.2015
	31.08.2015
	областной
бюджет
	6124,30
	Обеспечение транспортной доступности ветеранов и сопровождающих их лиц в период с 03 по 12 мая 2015 года


	6.4
	Обновление автобусного и троллейбусного парка
	генеральный директор акционерного общества «Автотранспортное предприятие»  Н.И. Дубровин (по согласованию)
	01.01.2015
	31.12.2015
	внебюджетные средства
	48500,40
	Выплата процентов и погашение платежей за автобусы, приобретенные в 2013-2014 годах

	6.5
	Информационное обеспечение процесса контроля за выполнением плана транспортной работы, выполняемой в соответствии с утвержденным администрацией города графиком движения по городским маршрутам
	глава администрации муниципального образования «Город Киров»
А.В. Перескоков (по согласованию)
	01.01.2015
	31.12.2015
	местный
бюджет
	3370,80
	Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной системы организации и контроля машино-часов работы городского транспорта в городе Кирове

	6.6
	Оснащение автотранспортных средств современной системой спутникового контроля ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	Всего
	4017,5
	Приобретение оборудования для переоснащения автобусов и новых транспортных средств, привлеченных к обслуживанию населения города Кирова на городских маршрутах транспортом общего пользования в целях осуществления контроля за работой транспорта в г.Кирове

	
	
	глава администрации муниципального образования «Город Киров»
А.В. Перескоков (по согласованию)
	
	
	местный
бюджет
	3437,50
	

	
	
	директор муниципального бюджетного учреждения «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта»  А.А. Рыболовлев
(по согласованию)
	
	
	внебюджетные средства
	580,00
	

	6.7
	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.
	начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина
	01.01.2015
	31.12.2015
	Всего
	16446,7
	Приобретение администрацией МО «Город Киров» газомоторных автобусов

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	14466,7
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1980,0
	

	7

	Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области»
	ведущий консультант департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
Зыкова Г.Н.
	01.01.2015
	31.12.2015
	областной
бюджет
	15357,4
	Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности департамента.


	
____________





