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УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Правительства 

Кировской  области 

от 20.03.2012  № 144/126 
ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории Кировской области» на  2012 год

ПАСПОРТ
областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории Кировской 
области»  на  2012 год

	Наименование 

Программы     
	«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Кировской области» 

	Основание для разработки Программы     
	Федеральный   закон    от    21.07.2007   № 185-ФЗ   «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ)

	Государственный 

заказчик Программы
	департамент  жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области (далее – департамент)

	Разработчик 
Программы
	департамент 

	Цель Программы
	финансовая   поддержка   муниципальных  образований – участников  Программы

	Задачи Программы 
	создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания;
увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа;
обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования коммунальных ресурсов;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам помещений многоквартирных домов в выборе способа управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства

	Целевые показатели Программы
	количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт;

площадь отремонтированного жилищного фонда;

доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

доля многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы учёта и (или) узлы управления;
средняя стоимость проведения капитального ремонта;

доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)

	Срок реализации 

Программы 
	2012 год 

	Ресурсное обеспечение Программы 
	общий объем финансирования мероприятий Программы – 295,962733 млн. рублей, в том числе:
средства Фонда – 214,532271 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных  образований – 66,22585 млн. рублей;
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 15,204612 млн. рублей

	Исполнители  основных мероприятий  Программы 
	муниципальные образования Кировской области, выполнившие установленные статьёй 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда;
управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищные, жилищно-строительные и иные потребительские кооперативы

	Организация управления Программой
	управление реализацией Программы осуществляет департамент путём сбора и анализа установленной отчётности;
контроль за ходом проведения ремонтных работ и целевым расходованием средств осуществляют органы местного самоуправления – участники Программы


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа

Значительная часть жилищного фонда области находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно пагубно на состояние фонда сказывается отсутствие своевременного капитального ремонта жилищного фонда. С середины 90-х годов и до начала реализации программ Фонда объемы капитального ремонта многоквартирных домов в области не превышали 20% от нормативных требований. При этом часть домов перешла в категорию ветхих и аварийных, требующих проведения реконструкции либо сноса.

С 2008 года с привлечением средств Фонда удалось изменить данную негативную тенденцию. Вместе с тем для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации и продолжения планового капитального ремонта необходима дальнейшая реализация программ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Состояние жилищного фонда непосредственно влияет на условия проживания граждан. Неудовлетворительное состояние внутридомовых инженерных систем, теплового контура дома увеличивают потери коммунальных ресурсов, что в конечном итоге повышает стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых гражданами. В связи с этим актуальным является решение проблемы путем проведения энергоэффективного капитального ремонта.
2. Основная цель, задачи и срок реализации Программы

Целью Программы является финансовая поддержка муниципальных образований – участников Программы. 

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:
создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания;
увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа;
обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования коммунальных ресурсов;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам помещений многоквартирных домов в выборе способа управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Настоящая  Программа разработана на основании муниципальных адресных программ и будет реализована в один этап в течение 2012 года.

3. Определение муниципальных образований – участников

Программы
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ  претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и, соответственно, быть участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут только муниципальные образования, которые выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

Участниками Программы могут быть следующие муниципальные образования:
городской округ,
муниципальный район,
городское поселение,
сельское поселение.
Условием участия муниципального образования в Программе в соответствии   с  частью  1  статьи  18  Федерального  закона  от  21.07.2007  № 185-ФЗ является долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета.
Распределение общего объема финансирования Программы осуществляется по городским округам и муниципальным районам, претендующим на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также муниципальным районам для дальнейшего распределения по городским (сельским) поселениям, претендующим на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, с учетом объема средств муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов городского (сельского) поселения.

Средства, предусмотренные Программой, направляются органами местного самоуправления на открытые отдельные банковские счета управляющих организаций, ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 
участвующих в реализации мероприятий Программы.
Для подтверждения правомерности участия муниципального образования в Программе данное муниципальное образование должно представить в департамент документы, подтверждающие выполнение условий участия в Программе и соответствующие перечню документов, утвержденному Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ и правлением Фонда.
Перечень муниципальных образований области, участвующих в Программе, приведен в приложении № 1.

4. Критерии отбора многоквартирных домов, включаемых 

в Программу

Капитальный ремонт в рамках Программы проводится в многоквартирных домах, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы капитального ремонта жилищного фонда на соответствующий год.
В рамках реализации Программы в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, не могут быть включены многоквартирные дома:

блокированной   застройки  (жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования);
все помещения в которых принадлежат одному собственнику;

собственники помещений которых выбрали непосредственный способ управления домом;

в которых управляющая организация назначена по результатам открытого конкурса в соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

в которых члены ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решения об участии в муниципальной адресной программе капитального ремонта жилищного фонда либо о софинансировании мероприятий Программы в размере не менее 5% стоимости капитального ремонта дома;

со степенью износа свыше 70%, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийные, подлежащие сносу и реконструкции).

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, средства долевого финансирования из бюджетов муниципальных образований, средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и средства собственников помещений в многоквартирных домах могут использоваться только на следующие виды работ:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

разработка проектной документации для капитального ремонта указанных в Программе многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, если Программой предусмотрено проведение этого обследования.

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенные в Программе, должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами  2  и  3  части  1  статьи  48  Федерального  закона  от  23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Капитальный ремонт многоквартирных домов должен обязательно включать в себя выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в приложении № 2.

Реестр многоквартирных домов по видам работ, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, приведён в приложении № 3.

Выписка из технического паспорта многоквартирных домов приведена в приложении № 4.
5. Объём долевого финансирования Программы и его обоснование
Минимальная доля финансирования Программы за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов определяется по формуле:

                               (У1 + У2) : 2
            Д min = 20% х   --------------------------------, где:
                            (У min 1  + У min 2) : 2
Д min – минимальная доля долевого финансирования Программы за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов;
У1 – уровень фактической бюджетной обеспеченности Кировской области после распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, сложившийся в 2008 году;
У2 – уровень фактической бюджетной обеспеченности Кировской области после распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, сложившийся в 2009 году;
Уmin1- уровень фактической бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности, после распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, сложившийся в 2008 году;
Уmin2 – уровень фактической бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности, после распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, сложившийся в 2009 году.
                          (0,6101 + 0,7032): 2
Д min = 20% х  
 = 23,25%
                         (0,4813+ 0,6483): 2
Минимальная доля долевого финансирования Программы за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов должна составлять 23,25%.
Обоснование объёма долевого финансирования проведения капитального ремонта определяется исходя из заявок муниципальных образований - участников Программы и согласно проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, бюджетов муниципальных образований, а также средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 295,962733 млн. рублей, в том числе:
средства Фонда – 214,532271 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 66,22585 млн. рублей;

средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 15,204612 млн. рублей.
Программа предусматривает софинансирование мероприятий Программы собственниками помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5% от общего объема средств, направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Объем средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, определен исходя из сметной стоимости проведения капитального ремонта, не превышающей размер предельной стоимости, и указан в приложениях № 2 и № 3.

Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома при ремонте внутридомовых систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонте или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонта лифтовых шахт, при ремонте крыши, ремонте подвального помещения, утеплении и ремонте фасада, разработке проектной документации, проведении обязательного энергетического обследования многоквартирного дома в расчете на один квадратный метр общей площади помещений не может превышать 9 тыс. рублей.
7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её
 выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется департаментом в пределах своих полномочий и заключается в:
организации работы по подготовке заявки на финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда;
формировании при необходимости нормативной правовой базы;

осуществлении общей координации и мониторинга работ путём сбора и проверки установленных отчётов; 

представлении в Фонд отчетов о реализации Программы;
осуществлении контроля за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий.
Взаимодействие департамента с органами местного самоуправления, участвующими в Программе, осуществляется следующим образом.
Участниками Программы являются муниципальные образования, выполнившие условия, предусмотренные разделом 3 настоящей Программы.
Для получения из Фонда финансовой поддержки на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов органы местного самоуправления представляют в департамент следующие документы:
заверенную в установленном порядке копию адресного перечня многоквартирных домов, являющегося приложением к муниципальной адресной  программе капитального ремонта жилищного фонда;
фотографии многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту до начала ремонта;

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о выборе способа управления многоквартирным домом;
решение общего собрания членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме  управляющей организацией, о  долевом  финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
перечень планируемых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
решение органов местного самоуправления о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
заявку и заполненные приложения к заявке  по утверждённым формам.

При реализации Программы органы местного самоуправления:
разрабатывают нормативные акты в пределах своей компетенции;

согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ;

организуют работу по реализации и финансированию Программы;

представляют в департамент фотографии многоквартирных домов после завершения капитального ремонта;
осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также  контроль за ходом производства работ;
оказывают методическую поддержку управляющим организациям, ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам при составлении проектной документации;

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент отчет о целевом использовании средств с указанием перечня объектов, объема и стоимости выполненных работ в разрезе каждого дома.
Ответственность за целевое использование субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов возлагается на глав муниципальных образований Кировской области, являющихся участниками Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются собственники помещений многоквартирных домов, управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы во взаимодействии с органами местного самоуправления.

Управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы для участия в Программе осуществляют формирование и представление в орган местного самоуправления следующего пакета документов:

фотографии многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту до начала ремонта;

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о выборе способа управления многоквартирным домом;
решение общего собрания членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме  управляющей организацией, о  долевом  финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Порядком  привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения   работ   по   капитальному  ремонту  многоквартирных домов  (далее – Порядок), утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 11.08.2011 № 116/358 «О Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2011 № 133/684).
Управляющая организация, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы выбирают подрядную организацию в соответствии с Порядком и заключают с ней договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также заключают отдельный договор на  проведение  строительного  контроля (ранее использовалось  понятие - технический надзор) за выполнением указанных работ.
Расходы на проведение строительного контроля определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                      от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Управляющим организациям, ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам рекомендуется доводить до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде домов, включенных в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, информацию:

обо всех привлеченных товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется);

о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения этих сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Управляющая организация, ТСЖ, жилищный, жилищно-строительный  кооператив или иной специализированный потребительский кооператив представляют органу местного самоуправления акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», согласованные с лицом, уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме, а также фотографии многоквартирных домов после завершения капитального ремонта.
Контроль за качеством и объемами выполненных работ осуществляют управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, организации, осуществляющие строительный контроль.
Государственная жилищная инспекция Кировской области:

рассматривает представленные участниками Программы документы, согласно единым требованиям по предоставлению для рассмотрения документов по приёмке в эксплуатацию многоквартирных домов после завершения капитального ремонта, утверждённым Государственной жилищной инспекцией Кировской области;

подписывает акт приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется:
повышением комфортности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований, участвующих в Программе;
повышением качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
оптимизацией расходов местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с эксплуатацией многоквартирных домов;
оснащением  общедомовыми  приборами  учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов, которые включены в Программу и в которых предусмотрена замена внутридомовых инженерных сетей;
снижением социальной напряженности.
Планируемые количественные показатели выполнения Программы приведены в приложении № 5.

_________
Приложение № 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований области, участвующих в Программе
	№ п/п
	Наименование муниципального образования

	1
	Муниципальное образование Архангельское сельское  поселение  Немского Кировской области 

	2
	Муниципальное образование Белохолуницкое городское поселение  Белохолуницкого района Кировской области

	3
	Муниципальное образование городской округ город  Вятские Поляны Кировской области

	4
	Муниципальное образование «Город Киров»

	5
	Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской          области

	6
	Муниципальное образование Советское городское поселение Советского района Кировской области

	7
	Муниципальное  образование Кирово-Чепецкий муниципальный район   Кировской области

	8
	Муниципальное образование Куменский муниципальный район                Кировской области

	9
	Муниципальное  образование  Оричевский  муниципальный  район Кировской области

	10
	Муниципальное образование Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области

	11
	Муниципальное образование Демьяновское городское поселение           Подосиновского муниципального района Кировской области

	12
	Муниципальное образование Немское городское поселение Немского района Кировской области

	13
	Муниципальное образование Сунское городское поселение Сунского района Кировской области


____________

