Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 11.04.2018    № 176-П

ПОРЯДОК

принятия решения о принятии мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов)

1. Порядок принятия решения о принятии мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов) (далее – Порядок) устанавливает механизм принятия Правительством Кировской области решения по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов).

2. Решение о принятии мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов) (далее – решение) принимается Правительством Кировской области в форме распоряжения Правительства Кировской области.

3. Для принятия решения министерство строительства Кировской области (далее – уполномоченный орган) осуществляет в установленный пунктами 4 или 5 Порядка срок подготовку и утверждение руководителем уполномоченного органа или лицом, исполняющим его обязанности, заключения о возможности (невозможности) завершения строительства жилого дома.

4. В отношении жилого дома, участники строительства которого включены в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, и (или) в реестр пострадавших граждан на момент вступления в силу Порядка, подготовка заключения о возможности (невозможности) завершения строительства жилого дома осуществляется уполномоченным органом в течение 60 рабочих дней со дня вступления Порядка в силу.

5. В отношении жилого дома, сведения о котором включены в реестр пострадавших граждан после вступления в силу Порядка, подготовка заключения о возможности (невозможности) завершения строительства жилого дома осуществляется уполномоченным органом в течение 60 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о включении пострадавшего гражданина в реестр пострадавших граждан.

6. Подготовка заключения о возможности (невозможности) завершения строительства жилого дома осуществляется уполномоченным органом на основании следующих документов (информации):

письменного согласия недобросовестного застройщика или юридического лица, отвечающего предъявляемым к застройщику в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» требованиям, которому определением арбитражного суда согласно статье 201.15–2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ) переданы имущество и обязательства должника – недобросовестного застройщика (далее – приобретатель имущества и обязательств недобросовестного застройщика) на завершение строительства жилого дома привлеченной в результате проводимого уполномоченным органом конкурсного отбора организацией, содержащего обязательства по заключению с такой организацией договора подряда на выполнение работ по завершению строительства жилого дома;

заверенной копии решения общего собрания жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в установленном статьей 201.10 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ порядке, которому на основании определения арбитражного суда переданы права застройщика на проблемный объект и земельный участок, на котором он расположен (далее – кооператив), о согласии на завершение строительства жилого дома привлеченной в результате проводимого уполномоченным органом конкурсного отбора организацией и заключение с такой организацией договора подряда на выполнение работ по завершению строительства дома;

сведений уполномоченного органа о жилом доме (домах), включающих в себя основные характеристики (этажность, число самостоятельных частей, в отношении которых заключены договоры долевого участия, количество подъездов (секций), материал стен, степень строительной готовности, объем основных выполненных работ), сведения о годе начала строительства в соответствии с разрешением на строительство, размере сметной стоимости строительства, наименовании застройщика, о нахождении застройщика в стадии ликвидации или процедуре банкротства, результатах проверок органом государственного строительного надзора (в случае, если в отношении объекта осуществлялся государственный строительный надзор), с приложением фотоматериалов, подтверждающих фактическое состояние жилого дома (не менее 10 фотографий);

выписки из реестра пострадавших граждан, реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, содержащей сведения о количестве участников строительства дома, включенных в такие реестры;

информации о количестве зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке договоров участия в долевом строительстве дома, заключенных в отношении самостоятельных частей дома.

7. Сбор, получение и подготовка информации и документов, предусмотренных в пункте 6 Порядка, осуществляются уполномоченным органом во взаимодействии с застройщиком, приобретателем имущества и обязательств недобросовестного застройщика, кооперативом, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

8. При подготовке уполномоченным органом заключения о возможности (невозможности) завершения строительства жилого дома учитываются степень строительной готовности и техническое состояние конструкций незавершенного строительства жилого дома, количество пострадавших участников долевого строительства жилого дома, чьи права будут восстановлены в результате завершения строительства и ввода его в эксплуатацию, объем капитальных вложений, требующихся для завершения строительства жилого дома и ввода его в эксплуатацию, наличие согласия со стороны застройщика или приобретателя имущества и обязательств недобросовестного застройщика либо кооператива на завершение строительства жилого дома привлеченной в результате проводимого уполномоченным органом конкурсного отбора организацией.

9. Уполномоченный орган готовит заключение о невозможности завершения строительства жилого дома при наличии одного или нескольких обстоятельств:

жилой дом в установленном законодательством порядке введен в эксплуатацию;

низкая (менее 10%) степень строительной готовности жилого дома;

значительный (свыше 150 млн. руб.) объем финансовых вложений, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома;

ненадлежащее техническое состояние конструкций жилого дома не позволяет их использование для завершения его строительства;

отсутствие письменного согласия застройщика или приобретателя имущества и обязательств недобросовестного застройщика на завершение строительства жилого дома привлеченной в результате проводимого уполномоченным органом конкурсного отбора организацией либо заверенной копии решения общего собрания кооператива о согласии на завершение строительства жилого дома привлеченной в результате проводимого уполномоченным органом конкурсного отбора организацией.

10. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения заключения о возможности завершения строительства жилого дома уполномоченный орган  осуществляет разработку проекта распоряжения Правительства Кировской области о принятии решения о принятии мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов) (далее – проект распоряжения) и в установленном порядке представляет его на рассмотрение Правительства Кировской области. К проекту распоряжения прикладывается заключение уполномоченного органа о возможности завершения строительства жилого дома (домов).

11. Основанием принятия Правительством Кировской области решения является наличие на территории Кировской области жилого дома (домов), участники строительства которого (которых) признаны пострадавшими участниками строительства жилья и не реализовали свое право на получение мер по защите прав пострадавших участников строительства жилья, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона Кировской области от 28.12.2016 № 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Кировской области».

12. Распоряжение Правительства Кировской области о принятии решения о принятии мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов) должно содержать:

полное наименование застройщика жилого дома (домов);

местонахождение жилого дома (домов);

кадастровый номер земельного участка, на котором расположен жилой дом (дома);

поручение органу исполнительной власти Кировской области, осуществляющему управление в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области, совместно с соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается проблемный объект, о завершении строительства которого Правительством Кировской области принято решение, представить в уполномоченный орган сведения о земельных участках, находящихся в государственной собственности Кировской области или муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены в аренду без проведения торгов юридическому лицу, исполнившему обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов), а также об их рыночной стоимости с указанием сроков представления сведений;

поручение уполномоченному органу о проведении конкурсного отбора юридического лица для завершения строительства жилого дома (домов), разработке конкурсной документации и размещении извещения о конкурсном отборе с указанием сроков.

13. Распоряжение Правительства Кировской области о принятии решения о принятии мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома (домов) является основанием для проведения конкурсного отбора, заключения с юридическим лицом соглашения о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома (домов) в порядке, утвержденном настоящим постановлением.

___________