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Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства

Кировской области

от 21.03.2014   № 254/210
ПОРЯДОК

разработки и утверждения краткосрочных планов реализации областной программы ««Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы
1. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы (далее – Порядок) устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочных планов реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы (далее – краткосрочный план) и разработан в соответствии с Законом Кировской области от 02.07.2013       № 298-ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области».
2. Разработка краткосрочных планов направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования (в том числе вида и объема государственной (муниципальной) поддержки, если они предусмотрены).
3. Краткосрочные планы разрабатываются ежегодно сроком на три года.

4. Подготовка и утверждение краткосрочных планов включают в себя следующие этапы:

4.1. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в течение 30 дней со дня официального опубликования областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы утверждают муниципальные краткосрочные планы и направляют их в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – департамент).
4.2. На основании муниципальных краткосрочных планов департамент в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области                     от 26.08.2013 № 268 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Кировской области» разрабатывает и утверждает областной краткосрочный план.

Муниципальный краткосрочный план оформляется согласно приложению № 1, областной краткосрочный план оформляется согласно приложению № 2.
5. Краткосрочный план содержит следующие данные:

5.1. Многоквартирный дом, его адрес.
5.2. Общую площадь многоквартирного дома.

5.3. Год проведения капитального ремонта.
5.4. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических (конструктивных) элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту.
5.5. Объем финансирования на проведение капитального ремонта.
5.6. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана.

6. Краткосрочный план составляется с разбивкой по муниципальным образованиям Кировской области.

7. Краткосрочный план подлежит официальному опубликованию на официальном информационном сайте Правительства Кировской области и на официальном информационном сайте департамента.
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