По состоянию дел на 22.06.2017:
по МО г. Кирово-Чепецк по 2 объектам работы завершены (ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского и ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского);
по МО г. Слободской по 4 объектам работы завершены, сданы приемочной комиссии (ремонт проезжей части ул. Октябрьская г; ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 
пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская); ремонт проезжей части 
ул. Рабочая; ремонт проезжей части ул. Слободская от д. 21 до 
ул. Городищенская), по 4 объектам работы продолжаются;
[bookmark: _GoBack]по МО г. Киров 10 объектов завершены (6 объектов сданы (ремонт проезжей части ул.Пушкина от ул.Советская до ул. Калинина; ремонт проезжей части ул.Порошинская от ул.Боровицкая до поворота на автодорогу Порошино-Сидоровка; ремонт проезжей части ул. Горбачева от ул. Ленина до ул. К.Маркса; ремонт проезжей части ул. Проезжая от Новомакарьевского кладбища до знака Киров;ремонт проезжей части 
ул.Мопра от Набережной Грина до ул.К.Маркса; ремонт проезжей части 
ул. А.Горбуновой от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская), 4объекта подготовлены к сдаче (ремонт проезжей части пр. Строителей от 
ул.Московская до ул.Р.Юровской; ремонт проезжей части ул. Жуковского от ж.д. переезда до ул. А. Невского; ремонт проезжей части ул.Искры; ремонт проезжей части ул.Семашко), 21 объект в работе.

